中铁高铁电气装备股份有限公司科技产业园部分设备搬迁就位安装施工业务询价书

一、项目概况：

中铁高铁电气装备股份有限公司科技产业园部分设备拆解、吊装、运输、就位、安装施工。

二、施工服务内容：

1. 按照高铁电气所提供的搬迁设备一览表制定设备拆解、吊装、搬运、就位、安装施工方案。

2. 按照施工方案及时将设备拆解、吊装、搬运、就位、安装并服从甲方指挥，不包括设备的接电、接气工作。

3.现场作业叉车、货车及吊车作业所需相关设备及工具到园区后，作业区域专人指引引导，确保施工现场地面、柱子及门框没有损坏，确保现场作业其它人员的安全。

4.提供50吨折臂吊车、9.6米货车、10吨叉车、坦克轮、吊具、链条、千斤顶、枕木等吊装搬运配套工具、工程人员5-10名。但不限于上述配套工具、设施及专用车辆。

5.对所有参加设备拆解、吊装、搬运、就位作业施工人员进行施工工艺、施工注意事项等进行交底，所有参加施工人员均应熟悉现场、方案要求，不盲目操作。确保所有设备从拆解、吊装、搬运及就位全过程完好无损。人员也无任何安全事故。

6.双方的的权责划分

6.1甲方需吊装、搬运时，提前一天通知乙方以便乙方做准备。

6.2乙方按照甲方的要求，在规定的期限内，将设备拆解、吊装、搬运到甲方指定的地点就位、安装，交予甲方。

6.3乙方应保证甲方设备、人员的安全，设备无短缺、无损坏。如有损坏，由乙方在甲方规定时间范围内修复，无法修复的由乙方照价赔偿。

6.4乙方进入甲方工厂，应遵守甲方工厂管理规定。乙方在场人员的安全由乙方负责，须给施工人员购买人身保险，一切安全事故由乙方负责。

6.5甲方将搬迁一览表上所列设备的拆解、吊装、搬运、就位、安装全部承包于乙方，乙方承担在此施工期间的所有责任。

6.6设备拆解、吊装、搬运、就位、安装施工结束甲方验收合格后，乙方开具增值税专用发票给甲方，甲方在收到票据后30个工作日内付清。

三、报价人技术资格、要求

1.报价人要求

1.1在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任。

1.2具备合法有效的营业执照，报价人营业执照经营范围应含有货物运输、搬运服务或设备搬迁。

1.3质量保证能力要求：所使用车辆定期检验合格、保险齐全有效；所使用人员具有相应的操作证书且在有效期内。

1.4财务能力要求：投标人注册资金不少于100万元人民币，具有良好的银行资信。

1.5工程业绩：2019年-2020年具有良好的该类工程服务业绩。

1.6履约信用良好，近年经营活动中无合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况。

2.报价书应提供技术资料

2.1应提供公司简介、营业执照、资质。

2.2近2年向企业提供设备吊装搬运就位施工服务业绩履约证明，提供合同或发票影印件。

2.3施工人员、设备等方面具有相应的能力证明。

2.4提供此项目施工方案及保证措施、进度时间节点计划。

2.5报价表（见附件）。

2.6投标保证金银行回单复印件。

四、报价说明

1.本次报价采用一轮报价的方式确定报价单位的最终报价。

2.报价人须提供报价文件一份正本、两份副本。当正本与副本不一致时，以正本为准。

3.报价单位将报价书装订成册、密封并在密封袋的封口处加盖公章，密封袋上标明询价书编号、报价单位名称、地址、联系方式。

4.报价人有串通、提供虚假资料等行为将失去参与资格。

5.在本询价书规定的截止时间前递交至高铁电气公司动力维修中心（1-04）办公室。

6.资料报送截止时间为2021年月11月23日14：00时。

五、评价办法

询价工作纪律与保密要求：评价工作应遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

1.询价小组

询价小组由招标人代表和专家共5人组成。其中招标人代表1人；专家评委4人，根据项目内容从公司指定推荐。

2.投标保证金

投标保证金的形式：银行汇款(应从报价人基本账户转出，并在资料报送截止时间前到账)。有业务往来并有应付帐款的的提供投标保证金承诺函，如应付账款少于投标保证金的应进行银行汇款。

报价人应按所投项目提交保证金（须注明询价书编号）。

投标保证金的金额（人民币）：2000.00（大写：贰仟元整）。

保证金专用账户信息：

开户名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

帐    号：6100 1628 7080 5000 0037

开户银行：建行宝鸡金台区支行

3.询价程序

3.1本次服务采用经评审的最低投标价法确定成交人。

3.2评审原则：询价人将按照满足设备拆解、吊装、搬运、就位、安装需求且报价最低的原则确定成交商。询价人将对最终价格与市场行情进行比较，如本次询价结果偏离市场行情，询价人有权拒绝本次询价结果。

3.3询价人确定成交商后，和成交商签订合同后5个工作日内向未中标的报价人和成交商退还投标保证金。成交商无正当理由拒签合同的，投标保证金将不予退还。还将被列为中铁高铁电气装备股份有限公司不良合格供方，一年内不得参与高铁电气公司相关的投标、询价。

六、联系人信息：

询价人：中铁高铁电气装备股份有限公司

项目地址： 陕西省宝鸡市高新大道196号

联系人：何荣  王飞

电话：0917-2829091

邮箱:745130961@qq.com

附件1：项目报价表

附件2：投标保证金保证函

2021年11月19日

- 附件1：

- 科技产业园设备拆解、吊装、搬运、就位、安装项目报价表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 重量 | 要求 | 费用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 套 | 1 | CK7520 | 4.5T | 卧龙寺厂区至产业园搬迁 |  |
| 2 | 摇臂钻 | 套 | 1 | Z3040 | 3.5T | 卧龙寺厂区至产业园搬迁 |  |
| 3 | 卧式升降台铣床 | 套 | 1 | X6140 | 4.2T | 卧龙寺厂区至产业园搬迁 |  |
| 4 | 立式加工中心 | 套 | 1 | VB-715A | 12T | 卧龙寺厂区至产业园搬迁 |  |
| 5 | 立式加工中心 | 套 | 1 | 1000×600 | 8T | 卧龙寺厂区至产业园搬迁 |  |
| 6 | 立式加工中心 | 套 | 1 | 1000×600 | 7.5T | 卧龙寺厂区至产业园搬迁 |  |
| 7 | 水平龙门锯床 | 套 | 1 | / | 4.5T | 卧龙寺厂区至产业园搬迁 |  |
| 8 | 吊钩式抛丸机 | 套 | 1 | / | 8T | 卧龙寺厂区至产业园搬迁 |  |
| 9 | 龙门型立式加工中心（棘轮） | 套 | 1 | VGC1500 | 22T | 卧龙寺厂区至产业园搬迁 |  |
| 10 | 龙门型立式加工中心（棘轮） | 套 | 1 | VGC1500 | 22T | 卧龙寺厂区至产业园搬迁 |  |
| 11 | 重力伸线机 | 套 | 1 | GVY-1000T | 7T | 紧固件至产业园搬迁 |  |
| 12 | 螺栓成型机 | 套 | 1 | JBF-19B5S | 27.5T | 紧固件至产业园搬迁 |  |
| 13 | 螺母成型机 | 套 | 1 | JNF-19B6S | 18T | 紧固件至产业园搬迁 |  |
| 14 | U螺栓成型机 | 套 | 1 | 定制 | 8T | 紧固件至产业园搬迁 |  |
| 15 | 搓丝机 | 套 | 1 | JTR-12H | 6.5T | 紧固件至产业园搬迁 |  |
| 16 | 搓丝机 | 套 | 1 | 12H | 5.5T | 紧固件至产业园搬迁 |  |
| 17 | 四轴攻牙机 | 套 | 1 | ATM19B | 1.5T | 紧固件至产业园搬迁 |  |
| 18 | 浸蜡机 | 套 | 1 | 定制 | 2T | 紧固件至产业园搬迁 |  |
| 19 | 自动成型机 | 套 | 1 | YSM CNC-39T | 8.5T | 紧固件至产业园搬迁 |  |
| 20 | 螺栓销半自动钻孔专机 | 套 | 1 | ZT-003 | 1.5T | 紧固件至产业园搬迁 |  |
| 21 | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.上表报价含税，以上报价均取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2.各报价单位须按照以上清单序号、设备名称报价，不允许缺项。

合价总计（人民币大写）：

服务商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年   月   日

- 附件2

- 投标保证金保证函

- 致中铁高铁电气装备股份有限公司：

- （投标人）在中铁高铁电气装备股份有限公司组织的        （询价编号）的     询价项目中，向贵方提供投标保证金大写     小写     ；投标保证金由贵司从我司的应付账款余额中冻结，投标保证金的解冻和扣除以询价文件约定为准。

- 单 位  名 称：

- 法 定 代表人：

- 或授权人签字：

- 日期：